「應用AI爭取海外商機-AI業務開發代理人建置」招標案
投標須知
案號 2026NV000034
1、 採購標的：應用AI爭取海外商機輔導案項下之委辦案「AI業務開發代理人建置」招標案。
2、 招標方式：本採購案採限制性招標方式辦理並依照政府採購法第22條第1項第9款規定，資格價格一次投標，資格合格廠商依程序參與公開評選會議，遴選出優勝廠商，並以準用最有利標方式決標。
(1) 公告、截標及審標日期及地點：詳招標公告。
(2) 領標方式：自公告日至截標日止，請至政府採購網免費下載招標文件，網址為 http://web.pcc.gov.tw，本案不另備書面文件。
(3) 投標人請自行估計郵遞時間，於截標時間前以郵遞（掛號）或專人送達本會行政業務處總收文（地址：110202臺北市信義區基隆路一段333號6樓），逾期恕不受理。
(4) 參與審標者，請攜帶各項證明文件正本，每間廠商以2人為限。經審查合格廠商，當場抽籤決定簡報優先順序。資格符合惟未到場之廠商，由本會代抽簡報順序。
(5) 評選日期與地點：審標合格廠商得參加評選，依資格審查時之抽籤順序依序簡報，參加簡報人員以2人為限，未於規定時間出席評選者，視同放棄出席簡報資格。評選之時間及地點將於審標後另行通知。本會有權依實際需要調整時間及地點。
3、 招標內容：
(1) 委託項目：詳「應用AI爭取海外商機輔導案－AI業務開發代理人建置」招標案服務建議徵求書。
(2) 合約期間：自決標日起至115年12月31日止。
4、 預算金額：
(1) 本案預算金額為新臺幣1,800萬元整(含稅)，須於115年7月31日完成平台服務、測試與驗收、教育訓練及技術移轉輔導，自完整系統正式上線當日起算進入維運保固期，提供12個月保固、維護及技術諮詢服務。
(2) 契約價金結算方式，依實際施作、供應或辦理之項目及數量結算，以契約附件之報價明細單中所列項目及單價，依完成履約實際項目及數量給付。非契約所載之項目須另議價。如投標廠商所報之總價超過預算金額新臺幣 1,800 萬元（含稅）者，視為不合格標。
5、 投標資格及相關證明文件：
投標廠商必須具備下列資格，並能提出相關證明，且經本會審核認可者，始得參加本案投標：
(1) 為本國登記有案之廠商登記或設立證明；如公司登記或商業登記證明文件等由政府機關或其授權機構核發之合法登記或設立之證明文件，廠商並得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。（營利事業登記證已廢證，不得為資格證明文件）【不允許大陸地區廠商參與投標】。
(2) 最近一期營業稅或所得稅完稅證明文件（須持有稅捐機關核章之開標當日最近一期「營業人銷售額與稅額申報書收執聯」或「營業稅繳款書收據聯」，廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之）。
(3) 金融機構出具之非拒絕往來戶及最近3年內無退票紀錄之證明文件(無退票紀錄查詢日期須於投標截止日前半年內)。
(4) [bookmark: _Hlk45091127]提供服務之廠商應具備於截止投標日前5年內曾承接軟體開發系統建置等相關專案之經驗實績（須檢附雙方用印合約影本或報價單影本等佐證）。
(5) 廠商有受停業處分者，不得參加投標。
(6) 本案不允許中國大陸地區廠商參與及不得採購中國大陸品牌產品，且應避免使用具資安疑慮之資通訊產品或服務。
6、 押標金
押標金為新臺幣90萬元，請優先以金融機構簽發之本票或支票繳交，抬頭為「財團法人中華民國對外貿易發展協會」，其他押標金種類請參考政府採購法第30條第2項及押標金保證金暨其他擔保作業辦法之規定。上項押標金於開標後，得標廠商得轉換為履約保證金，其餘廠商之押標金則無息退還(有需保留押標金之情形除外)。廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件規定繳納或已發還者，並予追繳：
(1) 以虛偽不實之文件投標。
(2) 借用他人名義或證件投標，或容許他人借用本人名義或證件參加投標。
(3) 冒用他人名義或證件投標。
(4) 得標後拒不簽約。
(5) 得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。
(6) 對採購有關人員行求、期約或交付不正利益。
(7) 其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為。
7、 投標方式：
(1) 投標截止時限：
投標人請自行估計郵遞時間，於於截標日下午5時前以郵遞（掛號）或專人送達外貿協會行政業務處總收文（地址：110202臺北市信義區基隆路一段333號6樓），逾期恕不受理。
(2) 投標文件：投標文件一經寄出送達後，投標人不得要求更正、補充或收回。投標文件如下（請自行準備標封）：
1. 證件封
1. 投標廠商須依據並內附本投標須知第六條所列資格，提供證明文件影本，必要時提供正本複驗。
2. 投標廠商聲明書。
3. 投標廠商資格審查表。
4. 委託代理出席授權書。
5. 環境保護承諾聲明書。
6. 押標金。
7. 資料所在地及跨境傳輸切結書
8. 廠商資安管理作業自我評估表
9. 電子領標憑證
2. 標單封
1. 投標標單【不允許提供大陸品牌產品】
2. 廠商自行製作之「報價明細表」(報價明細表請投標廠商詳列各項工作項目、合計金額、稅金及總價。「投標標單」及「報價明細表」之各項細目加總須為標單總金額，如投標廠商所報之總價超過預算金額新臺幣 1,800萬元(含稅)者，或報價明細表中包含提供大陸品牌產品者，視為不合格，不得參與評選)。
3. 服務建議書10份。
4. 總標封
請將「證件封」及「標單封」及服務建議書10份密封裝入「總標封」內，封面註明：
1. 「外貿協會行政業務處總收文」。
2.  標案名稱：「應用AI爭取海外商機- AI業務開發代理人建置」及案號「2026NV000034」。
3.  投標廠商之名稱、地址、聯絡人、電話及統一編號。
8、 評選及決標方式
依據本會提供之規格，完成「應用AI爭取海外商機輔導案－AI業務開發代理人建置」服務建議書及報價，並按下列方式評選優勝廠商：
(1) 評選方式：審標合格廠商得參加評選，投標廠商依排定簡報場次，由投標廠商依其建議書所列之專案經理或專案負責人，向本專案評選委員進行20分鐘簡報，簡報答詢採統問統答方式進行，評選委員提問不計時，廠商答詢以15分鐘為限。
(2) 評選時間及地點：評選時間及地點將於審標結束後現場通知資格合格廠商，請廠商於指定時間至本會指定地點參加評選（本會得依實際需求調整評選時間及地點，未參與審標會議之合格廠商，本會將另行通知評選時間）。
(3) 評選項目及其權重：
1. 廠商經驗與能力(20%)
2. 廠商專案組織與管理能力(20%)
3. 專案需求之規劃與建議(30%)
4. 經費合理性與完整性(20%)
5. 資安管理能力(10%)
(4) 有權參加建議書評選之投標廠商代表或代理人，須憑身分證出席(代理人攜委託代理授權書)。
(5) 評選方式：本案採「序位法」評定，個別委員就各評選項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位，並依序位最低者起，依序以議價方式辦理議價及決標。如有二家以上廠商為同一優勝順序者，擇配分最高之評選項目「專案需求之規劃與建議」之得分合計值較高者，優先議價；得分仍相同者，就該等廠商再進行綜合評選一次，以序位合計值最低者，優先議價；其再次相同者，抽籤決定之。本會將與得標廠商簽訂承攬本案契約，得標廠商未如期簽約或終止契約，則洽次一序位優勝廠商進行議價。
(6) 投標廠商有下列情形之一，經本會於開標前發現者，其所投之標不予開標，於開標後發現者，不決標於該廠商。
1. 具大陸地區廠商身份或提供大陸品牌產品者。 
2. 未依招標文件之規定投標。
3. 投標文件內容不符合招標文件規定
4. 借用或冒用他人名義或證件投標。
5. 以不實之文件投標。
6. 不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯。
7. 第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象之情形。
8. 其他影響採購公正之違反法令行為。
9、 履約保證金：
新臺幣	90萬元，得標廠商得將押標金轉換為履約保證金。
10、 得標義務： 
(1) 廠商於評選後獲得優勝資格一週內須依據建議書與評選簡報時之承諾、評選委員會之決議，提出專案人員保密切結書及專案管理計畫書。其中專案管理計畫書內容應包括對本計畫之執行敘述，含專案管理、計畫工作項目及時程、進度稽核點、品質管制，以及本會配合事項等。
(2) 本專案預計工作期程須依合約約定日期完成系統相關建置及正式營運。另本專案維運保固期為 12 個月，惟維運保固期開始前，須完成本專案所有系統導入、測試及技轉作業。得標廠商應自行評估，並訂定設定導入作業預定完成時程。
(3) 本會經測試專案環境運作正常無誤並完成驗收後，將依契約書訂定之時間規範，進行服務費用請領支付。
11、 付款方式：
各階段驗收完成後，依下列工作項目請領支付，由得標廠商提出相關服務報告並經本會確認及驗收無誤後，由乙方開立發票、連同契約影本等註明案名及案號送予本會進行請款，本會將依合約規定之付款方式付清款項。如有逾時、缺件或標示不清之情況，本會得暫停給付該期款項。
(1) 完成第一期需求設計階段，並提交交付文件，支付30%
(2) 完成第二期開發測試階段，並提交交付文件，支付30%
(3) 完成第三期上線及驗收階段，並提交交付文件，支付40%
12、 本須知附件如後，於訂約時與契約書合併裝訂，與契約書具同等法律效力，得標廠商應從其規定。投標廠商請詳閱本案招標文件，若有疑義請於釋疑截止日前向本會提出，一經投標表示同意招標內容，除非合約內容違反我國現行法律或有採購契約要項第21點之情形，否則得標後應如期簽約，不得提出欲變更合約或因不同意合約條款而拒不簽約。
(1) 服務建議徵求書。
(2) 投標標單。
(3) 投標廠商聲明書。
(4) 委託代理出席授權書。
(5) 投標廠商資格審查表。
(6) 評選須知及評選表。
(7) 契約書草案（附件含供應商資訊服務保密切結書、資通及隱私安全保密切結書、個人資料保護暨資通訊安全約定承諾書）。
(8) 環境保護承諾聲明書。
(9) 資料所在地及跨境傳輸切結書。
(10) 廠商資安管理作業自我評估表。
13、 簽約：得標廠商應於決標後，自本會通知起5日內繳妥履約保證金，並檢送本須知第六條文件正本送本會核對無誤後，攜帶與投標廠商資格審查表相符之印鑑辦理簽訂合約相關事宜(如未辦理或送核對證件有偽造或變造情形取消其得標資格，並沒收押標金)，如逾期未完成簽約，本會得取消其得標權、押標金不予退還。
14、 違約責任：得標廠商如非因可歸責於本會之因素或不可抗力所致外，而延遲本採購標的執行期限，得標廠商應繳還本會已支付之款項。至於延遲本採購標的分項項目執行期限之損害賠償，將另以契約訂定違約之損害賠償及終止、解除契約事宜。
15、 注意事項：
(1) 本須知及其附件為契約之一部份，效力與契約同，投標廠商應從其規定。
(2) 得標廠商不得將本案之一部分或全部轉包予其他廠商。
(3) 本須知未載明之事項，依政府採購法及其相關規定辦理。
(4) 本案若因不可抗力之因素致無法履行，本會得以書面解除或終止契約，且不負賠償、補償責任。
(5) 本會得於不違反有關法令及本須知範圍內，增訂補充須知。
(6) 倘承攬廠商無法配合本會要求，在固定預算與指定時間內完成本案且配合度差者，本會有權取消後續委辦案，以保障本會權益與專案品質。
(7) 本須知如有疑義，其解釋權僅屬本會。
(8) 本會書面釋疑期限：截止投標日或資格審查截止收件日前1日答覆
16、 有關本採購案內容之查詢(例如本案需求)，請逕洽本會創新業務中心產業行銷組簡于婷，電話：(02)2725-5200分機1184。有關投標相關之查詢(企劃書以外之投標文件)，請逕洽本會行政業務處事務組黃郁凱專員，電話：02-2725-5200轉分機1613，傳真：02-2757-6291。
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